Logbook
Timeline
04/01/2016
- Découverte du framework (Équipe)
- #67 Factorisation de codes dans la création de polygone : IntersectTools.java (Aymeric, Charles, Kevin)
- Instanceof dans GameUniverseDefaultImpl.java (tentative) (Jérémy, Pierre)
- Création du journal de bord (Équipe)

05/01/2016
- #70 Suppression duplication reverseParameters qui ressemble à la méthode applySpecificOverlapRule (Aymeric)
- Recherche icônes à utiliser pour notre jeu (Équipe)
- Début d’écriture du code pour la fenêtre graphique pour notre projet de jeu Bomberman (Charles, Kévin, Jérémy, Pierre)
- Finalisation fenêtre graphique pour notre jeu (Kévin)
- Adaptation des icônes en format .gif avec fond en transparence (Kévin)
- Première implémentation de la classe Player (Charles)
- #72 Suppression de « instanceof » dans les fonctions addOverlappable et removeOverlappable (Jérémy)

06/01/2016
- #74 Amélioration de l'héritage de tests dans MoveStrategyKeybordTest (Aymeric)
- #70 Création d'une sous méthode applySpecificOverlapRuleAndTryToReverse… et ajout d'une documentation sur celle-ci (Aymeric)
- #77 Création de tests pour les méthodes getDriver et setSpeedVector de la classe GameMovable (Charles)

07/01/2016
- #78 Amélioration et création de tests (utilisation des getters et vérifications lors de la création d’objets) pour la classe GameConfiguration (Charles)
- #70 Renomage de la méthode applySpecificOverlapRuleAndTryToReverse…, suppression des méthodes applySpecificOverlapRule et reverseParameters, et fusion de l'ensemble des commits (Aymeric)
- #74 Séparation en 2 commit du commit initial (Aymeric)
- #72 Fusion de l'ensemble des commits (Jérémy, Aymeric)
- Corrections des pull request envoyés (Charles, Jérémy)

08/01/2016
- #74 Déplacement d'un des 2 commit sur une nouvelle branche (Aymeric)
- #83 Fixation de bug dans MoveStrategyKeyboard8Dir mis en évidence dans le pull request #74 (Aymeric)
- Correction du pull request envoyé (Jérémy)

09/01/2016
#78 Supprimer un commit et diviser le commit restant en 2 (Charles, Aymeric)

10/01/2016
- Création et écriture de tests dans notre jeu (Charles)
- Corrections des pull request envoyés (Charles)
- Création de la classe Box pour la représentation des boites pour notre jeu, fix de différents problèmes sur la classe Player (Kévin)
- Ajout génération aléatoire des boxes dans la classe Levels à chaque instance de Levels (Kévin)
- Recherche sprite pour l’herbe dans notre jeu + Création de la classe Grass (Kévin)
- #83 Ajout du test mettant en évidence le bug (Aymeric)

11/01/2016
- Création d’une classe Bomb et de ses tests (Charles)
- Ajout et correction de fonctions dans les classes Player, Levels, Grass et Box ainsi que leurs tests (Charles)
- Changement de l’arborescence du projet (Aymeric)
- Etude des classes bombe et grass pour améliorations futures (puissance des bombes, background image pour grass) (Jérémy)

12/01/2016
- Correction des tests qui ne passait pas (Exception : NullPointerException) pour la classe Bomb (Kévin)
- #74 Résolution des conflits (Aymeric)

13/01/2016
- #87 ajout d'un test sur le déplacement dans MoveStrategyKeyboardTest et correction du bug (Aymeric)
- Travail sur la recherche de tests dans la classe GameData.java. On a remarqué que les tests n’étaient pas faisable. (Charles, Aymeric, Kévin)

15/01/2016
- Recherche autre sprite flamme pour la classe BombExplosion (Kévin, Jeremy, Pierre)
- Création de la classe BombExplosion et de sa classe de test (Kévin)
- Modification et amélioration de la classe Bomb (retirer la position à la création de la bombe car les bombes sont d'abord créées et ensuite posées à une certaine position) (Jérémy, Pierre)
- Modification de la façon de gérer les bombes utilisables (=> liste de bombes , ajout d'une nouvelle bombe dans la liste quand une bombe explose) (Jérémy)
- #89 Suppression d'un constructeur obsolète (Aymeric, Charles)
- #103 Ajout de tests dans la classe Overlap.java et factorisation du code avec un @Before (Charles)
- #105 Ajout d’un @Test manquant dans la fonction goodspeed de la classe MoveStrategyStraightLineTest (Charles)
- #107 Ajout de tests dans la classe MoveStrategyRandomTest.java qui permet d’attraper une exception (Charles)
- Importation du Framework manuellement dans Eclipse, importation du dossier ressources pour avoir les images et le son. (Kévin, Aymeric)
- Recherche du son principal du jeu (Pierre, Kévin)
- Mise en place du son du jeu dans le Main (Kévin)
- Réorganisation du Main avec création de différentes méthodes pour gérer le son (Kévin)
- Ajout des URLs pour les images dans chaque entités (Kévin)
- Modification de tous les tests pour les faire fonctionner (Kévin)
- Ajout important du GameUniverseViewPortDefaultModelImpl dans la méthode init de Level pour dessiner les images (échoué à cause de la méthode Background) (Kévin)
- Ajout classe BombermanUniverseViewPort qui implémente GameUniverseViewPortDefaultModelImpl pour Override la méthode Background. (Kévin)
- Ajout fichier Background au format PNG et redimensionnement des entités en 32*32 (Kévin)
- Fix du Bug des murs qui ne s’affichaient pas aux bons endroits (Kévin)

16/01/2016
- Réorganisation du projet avec Maven (Aymeric)
- Création de la classe NoMovableEntity pour mieux gérer l'héritage et éviter la duplication de code (Aymeric)
- Modification des tests et de l'héritage des tests dans le package entity (Aymeric)

17/01/2016
- Création de la méthode pour déposer une bombe à l’aide d’un Point en paramètre. (Charles)
- Creation de la méthode pour enlever une Box après une explosion dans la classe Levels.java (Charles)
- Création de la méthode setAlive qui définit le booléen isAlive a false quand le player se sera fait touché par une bombe. Ce booléen est a false définit la fin du jeu (Charles)

18/01/2016
- Modification de la méthode dropBomb dans la classe Player (Kévin)
- Mise en place MoveStrategyKeyboard, ensuite modifier par Aymeric (Kévin, Aymeric)
- Mise en place du sprite du player (Kévin)
- Création d’une méthode pour disposer les murs sur l’intérieur de la carte (Kevin)
- Factorisation de la méthode de disposition des murs sur l’intérieur de la carte (Charles)
- Création de méthodes de tests pour la classe Player (Charles)
- Mise en place du déplacement et changement de sprite à chaque pas (Kévin)
- #112 Ajout de la possibilité de changer les touches pour le déplacement (Aymeric)
- Suppression de la méthode changeSpriteDirection (équivalente a one StepAddedBehaviour) et ajout de la méthode getSpriteManager dans la classe Player.java (Charles)
- Création et écriture des tests de la classe BombermanUniverseViewPort.java (Charles)
- Ajout du Framework avec Maven (Aymeric)

19/01/2016
- Ajout d’une interface bonus ainsi que de 2 bonus pour les bombes du jeu. (Jérémy)
- Avancement de la classe SpawnBox pour disposer des caisses sur le plateau de jeu (Kevin)
- Ajout des getters et setters dans la classe et de la méthode addBomb ainsi que leurs tests dans la classe Player.java (Charles)
- Ajout des tests pour les classes de bonus ExtraBombsBonus et RadiusBonus (Charles)
- Correction de tests existants et suppression d’import inutiles (Charles)
- Tentative de rassemblement des classes Bomb et BombExplosion (Jérémy)

20/01/2016
- Suppression de la classe SpeedBonus et SpeedBonusTest, nous avons jugé que c’était trop compliqué à mettre en oeuvre via le Framework (Aymeric, Kévin, Charles)
- Correction des méthodes de test dans PlayerTest et ajout du méthode getBombsAvailable dans les tests (Charles)
- Suppression de la méthode bombIsExploded et du booléen exploded qui nous sont inutiles. (Charles)
- Correction des bugs lors de la génération des boxs, tout est opérationnel (Kévin)
- Factorisation de la classe Level, suppression d’attributs inutiles (Aymeric)
- Mise en place de la méthode dropBomb, suivant une autre stratégie (Aymeric)
- Correction de l’entité bombe en « No Blocker » sinon le personnage ne peut plus bouger (Aymeric)
- Modification de la classe Player pour gérer le nombre de bombes que le joueur est autorisé à poser (Aymeric, Jérémy)
- Suppression méthode inutile dropBomb dans la classe bomb (Jérémy)
- Ajout d'images de flammes en 32x32 pour l'explosion des bombes (Jeremy, Kévin)
- #112 Discussion pour défendre le PR face au PR #114 (Aymeric)

21/01/2016
- Création de la classe bombTimer, voir lequel choisir avec celui d’Aymeric (Pierre, Jérémy)
- Correction de petites erreurs dans la classe Player (méthode getKeyboard, declarations d’attributs et suppression « d’import » inutilisés) (Charles)
- Renommage BombExplosion en Flame et premiers tests d’affichage des flammes (Pierre, Jérémy, Aymeric)
- Création méthodes pour créer le bon nombre de flammes dans toutes les directions (Pierre, Jérémy)
- Affichage du sprite de la méthode kill (Pierre)
- Ajout d’un getter et setter pour modifier et accéder au nombre de bombes disponibles. (Charles)
- Écriture des tests pour les methodes getBoundingBox, getKeyboard, dropBomb, addBomb, getAuthorizedBombs et setAuthorizedBombs de la classe Player.java (Charles)
- Écriture des tests pour la classe abstraite Bonus.java. (Charles)
- Ajout des getters dans la classe Level.java ainsi que l’écriture des tests de createPlayer (Exception inclus) et init (Charles)
- Refactoring de la classe de test NoMovableEntityTest.java avec un @Before et écriture de la méthode de test pour getPosition. (Charles)
- Recherche de modification sur le Framework (instanceOf dans la classe GameUniverseDefault) (Jérémy)
- #112 Constatation des qualités et des défauts du PR #114 (Pierre, Aymeric)

22/01/2016
- Suppression des fichiers inutiles et de tests. (Kévin, Charles)
- Disparition de la bombe une fois qu'elle explose + ajout d'une nouvelle bombe disponible (Pierre, Jérémy)
- Suppression des flammes après le temps de l'explosion(Pierre, Jeremy)
- Ajouts de commentaires (Kévin, Charles)
- Correction de tests et de petits bugs.(Charles, Kévin)
- Toutes les entités s'ajoutent elles-mêmes dans le Universe avec la méthode addGameEntity (Aymeric)
- Tuer un joueur avec une Flame (Aymeric)
- Supprimer la stratégie quand le joueur est tué (Aymeric)
- Destruction de la boite avec une Flame (Jérémy, Aymeric)
- Création d'une stratégie pour le bomberman
- Ajout des méthodes de tests createOverlapRulesApplierTest dans BombermanConfiguration.java et getBoundingBoxes dans Flame.java.(Charles)
- Factorisation de la classe Box, Entity, Player, TestEntity et du format (Aymeric)
- #114 Travail collaboratif avec la Team2 pour perfectionner le PR (Aymeric)

23/01/2016
- Changement dans la configuration des Entity tests et suppression de méthodes inutiles. (Aymeric)
- Ajout de test pour la vitesse (Aymeric)
- Création et ajout des bonus dans le jeu (BombRadiusBonus et BombBonus) (Aymeric, Jérémy)
- Ajout et retouche de l’image pour les Bonus. (Aymeric, Charles)
- Changement dans les commentaires. (Charles)
- Suppression d’import inutiles et d’attribut inutiles. (Charles)
- Ajout de la méthode de test increaseBombRadiusTest dans PlayerTest.java, ajout de la méthode de test de effect dans BombBonusTest puis creation et test de la méthode BombRadiusBonusTest (Charles)
- Ajout de 2 getters dans la classe Player.java (Charles)
- Tentative de factorisation en passant Bonus en interface mais problème avec overlapRule => Bonus reste une classe abstraite (Aymeric, Jérémy)
- Création de méthodes pour bloquer les flammes après avoir cassé une caisse et aux murs : ne fonctionne pas (Jérémy)
- Ajout de plusieurs Level (Aymeric)
- #121 Ajout de plusieurs de méthodes de suppressions de entités dans GameUniverse (Aymeric)
- #122 Ajout de la méthode end dans l'interface GameLevel (Aymeric)

24/01/2016
- Ajout d'un bonus qui tue le joueur le ramassant (Jérémy)
- Ajout de la Javadoc pour tous les bonus (Jérémy)
- Création de tests pour le nouveau bonus (Jérémy)
- Corrections des Tests suite au changement d’arborescence (Charles)
- Tentative de fixation de bug sur la pauses de plusieurs bombes en même temps (Équipe)
- Réorganisation complètes des flammes en différentes classes (Aymeric)
- Blocage des Flame sur les Box (Aymeric)
- Déclenchement de la fin du Level par le Player (Aymeric)
- Réorganisation de l'héritage des classes du packages entity (Aymeric)
- Ajout de variables static pour les entiers importants (Aymeric)
- Ajout d'un verrou sur la variable authorizedBomb : échec (Aymeric)
- #121 Ajout des tests relatifs aux méthodes ajoutées (Aymeric)
- #122 Ajout d'un @Override manquant dans la sous-classe (Aymeric)
- #124 Ajout de tous les @Override manquants dans le Framework (Aymeric)

25/01/2016
- Création de l’UML de notre jeu via GenMyModel (Équipe)
- Factorisation des Walls dans Universe.java (Aymeric)
- Création de Mocks et mise a jour des tests d’Entity (Aymeric)
- Changement de variables (passage en final) et de package (Aymeric)
- Test de l’exception dans la fonction killed et de la méthode isAlive de la classe Player.java (Charles)
- Création des tests pour la classe BombermanRulesApplier.java (Charles)
- Ajout de commentaires pour tous les constructeurs et les méthodes restantes et suppression d’import superflus (Charles)
- #121 Ajout des synchronized manquants (Aymeric)

26/01/2016
- Suppression des règles overlapRule pour flame et bomb car inutiles. Ainsi que overlapRule pour box et centerFlame, également inutile (Jérémy)
- Correction de la javadoc pour tout le package game (Jérémy)
- Suppression du paramètre nbLife qui était toujours appelé avec 1 pour le constructeur de la configuration du jeu et ajout de ce 1 dans le super du constructeur (Jérémy)
- Correction de la javadoc pour la classe Player (Jérémy)

28/01/2016
- Correction bug d’affichage de la flamme centrale lors de l’explosion de la bombe (Kévin, Charles, Aymeric)
- Ajout d’une méthode de test pour la fonction end de la classe BombermanLevel (Kévin, Charles)
- Changement du constructeur de la classe Player, ajout d’un url pour mettre différents sprite au différents player (Kévin)
- Correction des tests suite a un changement de constructeur de la classe Player (Charles)
- Ajout des dernières méthodes de tests pour la classe BombermanRulesApplier.java (Charles)
- Tentative d'amélioration du pom.xml (Aymeric)

29/01/2016
- Ajout des sprites corrigés et de la possibilité d'avoir 4 joueurs (Kévin)
- Ré-ajout des méthodes supprimés précédemment dans BombermanRulesApplier.java (Pierre)
- Correction de la possibilité de poser des bombes infiniment (Jérémy, Aymeric)
- Correction des tests dans BombermanRulesApplierTest.java et création de la classe MockBox dans les tests et suppression des getters inutiles (Charles)
- Ajout du README sur Github (Kévin)
- Mise à jour vers Maven et ses problèmes corrigés (Aymeric)
- Amélioration des tests dans BombermanLevelTest (Charles)
- Suppression de BombermanUniverse (Aymeric)
- Ajout d'un message de type pop-up lors de la fin d'une partie pour indiquer le score (Aymeric, Jérémy)
- Fixation de bug en cas d'absence de carte son et refactoring de Sound (Aymeric)
- Déplacement de la création des Wall dans Level et supression de la classe BombermanUniverse (Aymeric)

30/01/2016
- Suppression de BombermanUniverseViewPort (Aymeric)
- Meilleur gestion du keyboard pour les joueurs (Aymeric)
- Mise à jour des tests (Aymeric)
- Ajout des @Override manquants (Aymeric)

31/01/2016
- Recherche d’une solution pour factoriser le code des classes MovableEntity et NoMovableEntity mais nous faisons face à un problème d’héritage (Aymeric, Jérémy, Charles)
- Remise en forme, création et correction de tous les commentaires dans le jeu (Charles, Jérémy)
- Mise à jour des tests de BombermanOverlapRulesApplierTest (Aymeric)
- Correction des exception (liés au Thread) durant les tests (Aymeric)

01/02/2016
- Mise à jour des tests de BombermanConfigurationTest (Aymeric)
- Renommage de NoMovableEntity en UnmovableEntity (Aymeric)
- Rédaction du README en anglais (Pierre)
- Suppression de la pop-up dans les tests (Aymeric)
- Création de variable static pour la couleur du Player (Aymeric)
- Amélioration, correction et mise à jour de l'UML (Aymeric)
- Intégration de la modification de la branche « next » (Aymeric)
- Gestion de la mort de 2 Player en même temps (Aymeric)
- Calcul de la position d'une bombe sur une case (Aymeric)

02/02/2016
- Suppression de la méthode static dans Bomb (Aymeric)
- Fixation du bug du joueur mort qui marche toujours : zombie (Yann, Aymeric)
- Fixation de bug de la fin du niveau (Aymeric)
- Suppression de variables statiques dans Level (Aymeric)
- Mise à jour de l'UML (Aymeric)
- Nouvelles versions des plugins dans le « pom.xml » (Aymeric)

03/02/2016
- Ajout de Javadoc. (Charles)
- Suppression du fichier github_help (Charles)
- Mise à jour de l'ensemble des commentaires (Aymeric)
- Création d'une pop-up pour la fin du jeu (Charles, Aymeric)
Contributions

Apprentissages
04/01/2016
- Utilisation de GitHub pour la mise à jour du travail, l’envoie de pull requests…
- Installation proxy pour Maven, et utilisation de ce dernier

06/01/2016
Envoyer un commit sur une pull request déjà existante

07/01/2016
- Fusionner 2 (ou plusieurs) commits
- Séparer un commit en 2 (ou plusieurs) commits
- Supprimer un commit

08/01/2016
- Retirer un commit d'une branche pour le déposer sur une autre
- Mettre a jour son Fork à partir de la branche master

11/01/2016
Proposer une modification de notre projet de jeu par la création d’une nouvelle branche
Pull Requests
04/01/2016
#67 modifications of polygon creation (Accepté le 04/01/2016)

05/01/2016
- #70 eliminates code duplication between 'applySpecificOverlapRule' and 'reverseParameters' (Accepté le 08/01/2016)
- #72 Removing instance of in function addOverlappable and removeOverlappable (Accepté le 10/01/2016)

06/01/2016
- #74 heritage test MoveStrategyKeyboard (Accepté le 13/01/2016)
- #77 Adding the test for getDriver and setSpeedVector (Accepté le 08/01/2016)

07/01/2016
#78 Adding and improving tests in gameConfigurationTest.java (Accepté le 13/01/2016)

08/01/2016
#83 fix bug of MoveStrategyKeyboard8Dir (Accepté le 12/01/2016)

13/01/2016
#87 add test in MoveStrategyKeyboardTest and fix bug (Accepté le 13/01/2016)

15/01/2016
- #89 Delete a deprecated constructor (Accepté le 15/01/2016)
- #103 Adding test in Overlap.java and factorize the code with an @Before (Refusé le 20/01/2016)
- #105 Adding a missing @Test in the function goodspeed in class MoveStrategyStraightLineTest (Accepté le 20/01/2016)
- #107 Adding test in class MoveStrategyRandomTest.java to catch an exception (Accepté le 20/01/2016)

18/01/2016
#112 possibility to change the keys (Refusé le 22/01/2016)

23/01/2016
- #121 remove entities in Universe (Accepté le 25/01/2016)
- #122 end in GameLevel interface (Accepté le 24/01/2016)

24/01/2016
#124 add missing @Override (Accepté le 25/01/2016)