Timeline

04/01/2016
- Découverte du framework (Équipe)
- #67 Factorisation de codes dans la création de polygone : IntersectTools.java (Aymeric, Charles, Kevin)
- Instanceof dans GameUniverseDefaultImpl.java (tentative) (Jérémy, Pierre)
- Création du journal de bord (Équipe)

05/01/2016
- #70 Suppression duplication reverseParameters qui ressemble à la méthode applySpecificOverlapRule (Aymeric)
- Recherche icônes à utiliser pour notre jeu (Équipe)
- Début d’écriture du code pour la fenêtre graphique pour notre projet de jeu Bomberman (Charles, Kévin, Jérémy, Pierre)
- Finalisation fenêtre graphique pour notre jeu (Kévin)
- Adaptation des icônes en format .gif avec fond en transparence (Kévin)
- Première implémentation de la classe Player (Charles)
- #72 Suppression de instanceof dans les fonctions addOverlappable et removeOverlappable (Jérémy)

06/01/2016
- #74 Amélioration de l'héritage de tests dans MoveStrategyKeybordTest (Aymeric)
- #70 Création d'une sous méthode applySpecificOverlapRuleAndTryToReverse… et ajout d'une documentation sur celle-ci (Aymeric)
- #77 Création de tests pour les méthodes getDriver et setSpeedVector de la classe GameMovable (Charles)

07/01/2016
- #78 Amélioration et création de tests (utilisation des getters et vérifications lors de la création d’objets) pour la classe GameConfiguration (Charles)
- #70 Renommage de la méthode applySpecificOverlapRuleAndTryToReverse…, suppression des methodes applySpecificOverlapRule et reverseParameters, et fusion de l'ensemble des commits (Aymeric)
- #74 Séparation en 2 commit du commit initial (Aymeric)
- #72 Fusion de l'ensemble des commits (Jérémy, Aymeric)
- Corrections des pull request envoyés (Charles, Jérémy)

08/01/2016
- #74 Déplacement d'un des 2 commit sur une nouvelle branche (Aymeric)
- #83 Fixation de bug dans MoveStrategyKeyboard8Dir mis en évidence dans le pull request #74 (Aymeric)

09/01/2016
#78 Division de l'unique commit en 2 (Charles, Aymeric)

Contributions

Apprentissages

04/01/2016
- Utilisation de GitHub pour la mise à jour du travail, l’envoie de pull requests…
- Installation proxy pour Maven, et utilisation de ce dernier

06/01/2016
Envoyer un commit sur une pull request déjà existante

07/01/2016
- Fusionner 2 (ou plusieurs) commits
- Séparer un commit en 2 (ou plusieurs) commits
- Supprimer un commit

08/01/2016
Retirer un commit d'une branche pour le déposer sur une autre

Pull Requests

04/01/2016
#67 modifications of polygon creation (accepté le 04/01/2016)

05/01/2016
- #70 eliminates code duplication between 'applySpecificOverlapRule' and 'reverseParameters' (accepté le 08/01/2016)
- #72 Removing instance of in function addOverlappable and removeOverlappable (en cours)

06/01/2016
- #74 heritage test MoveStrategyKeyboard (en cours)
- #77 Adding the test for getDriver and setSpeedVector (accepté le 08/01/2016)

07/01/2016
#78 Adding and improving tests in gameConfigurationTest.java (en cours)

08/01/2016
#83 fix bug of MoveStrategyKeyboard8Dir (en cours)