Timeline:

04/01/2016:
- Découverte du framework (Equipe)
- Factorisation de codes dans la création de polygone : IntersectTools.java (Aymeric, Charles, Kevin)
- Instanceof dans GameUniverseDefaultImpl.java (tentative) (Jérémy, Pierre)
- Création du journal de bord (Equipe)

05/01/2016:
- Suppression duplication reverseParameters qui ressemble à la méthode applySpecificOverlapRule(tentative envoi pull request) (Aymeric)
- Début d’écriture du code pour la fenêtre graphique pour notre projet de jeu Bomberman (Charles,Kevin,Jeremy,Pierre)

Contributions:

Apprentissages:
04/01/2016:
- Utilisation de GitHub pour la mise à jour du travail, l’envoie de pull requests…
## - Installation proxy pour Maven, et utilisation de ce dernier

Communications:

04/01/2016:
-Envoie d’une pull request sur la factorisation de codes dans la création de polygone (acceptée).